## Slide 1: 4.8 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
MF. MARGARITA VALLE LEÓN
01/06/2015

## Slide 2: 4.8.1 Propósito del proceso de la administración de ADQUISICIONES
Contrataciones
Requisitos de los productos y servicios
Posibles proveedores

## Slide 3: 4.8.1 Propósito del proceso de la administración de ADQUISICIONES
Plan de adquisiciones
Bienes y servicios necesarios
Quién los proporcionará
Cuándo los proporcionará
Cómo los proporcionará

## Slide 4: 4.8.2 roles principales
ROL | RESPONSABILIDAD
Administrador | Redactar y operar los planes de adquisiciones y contrataciones.
Equipo de trabajo | Colaborar.
Cliente o destinatario | Proveer información y dar el visto bueno
Patrocinador | Estar atento y dar el visto bueno

## Slide 5: 4.8.3 proceso de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES.
1.- Especificaciones de políticas, procedimientos, guías y sistemas a aplicar 2.- Revisión de necesidades del proyecto y estrategias para adquisiciones. 3.- Análisis de fabricación o compra.
4.- Selección de tipos de contrato.
5.- Programación de las adquisiciones.
6.- Determinación de los responsables.

## Slide 6: 4.8.3 proceso de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
TIPO DE CONTRATO | CARACTERÍSTICAS | CONVENIENCIA
Contrato de precio fijo, suma global o a precio alzado | El valor refleja el costo total de productos o servicios | Menor riesgo para el comprador, clara definición y especificaciones
Contrato de costos reembolsables | Reembolso de los costos más un % por honorarios. | Ventaja para el vendedor. Asegura recuperación de costos y utilidad.
Contrato por precios unitarios | Costos de ejecución directos e indirectos. | Útil cuando los productos y costos no están previamente identificados con precisión

## Slide 7: 4.8.3 proceso de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PLANIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES
1.- Diseño de licitaciones y propuestas
2.- Determinación de los criterios de evaluación de proveedores

## Slide 8: 4.8.4 DOCUMENTOS de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PLAN DE ADQUISICIONES
1.- Políticas de adquisiciones.
2.- Objetivos del plan.
3.- Adquisiciones externas.
4.- Listado de posibles proveedores.
5.- Tipos de contratos a emplear.
6.- Programa de adquisiciones.
7.- Responsables

## Slide 9: 4.8.4 DOCUMENTOS de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO
1.- Justificación.
2.- Metodología.
3.- Delimitación
4.- Productos a entregar.
5.- Criterios de éxito.
6.- Factores de éxito

## Slide 10: 4.8.4 DOCUMENTOS de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Se puede añadir
1.- Organización inicial del proyecto.
2.- Riesgos inicialmente identificados.
3.- Cronograma preliminar.
4.- EDT inicial.
5.- Estimado inicial del costo.
6.- Requisitos de administración.
7.- Requisitos de aprobación.
8.- Matriz de flexibilidad.

## Slide 11: 4.8.4 DOCUMENTOS de planificación DE LAS COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Documentos de las licitaciones
1.- Invitación a la licitación.
2.- Solicitud de propuesta.
3.- Solicitud de presupuesto
4.- Aviso de oferta.
5.- Invitación a la negociación.
6.- Respuesta inicial del contratista.
Elementos
1.- Formato de respuesta.
2.- Enunciado del trabajo del contrato.
3.- Tipo de contrato.
4.- Especificaciones sobre confidencialidad.

## Slide 12: Caso desayuno. Pág.236. Utilizar como ejemplo
Plan de adquisiciones | 
Políticas de adquisiciones | Adquirir los mejores ingredientes sin reparar en el precio. Pago de contado.
Objetivos del plan | Comprar los mejores productos para el desayuno con el fin de garantizar que los alimentos queden sabrosos y sean sanos.
Adquisiciones externas | Sólo comprará los insumos para preparar los platillos. Las flores y los frutos los cortará de su huerto.
Listado de posibles proveedores | Tiendas departamentales de prestigio locales.
Tipos de contratos a emplear | Relación cliente proveedor regida por la ley de protección al consumidor.
Programa de adquisiciones | Tres días antes del evento comprarán los ingredientes..
Responsables | La pareja las adquisiciones. La señora la calidad y vigencia de los ´productos.