## Slide 1: Gestión de la Calidad
MSI. Nancy A. Olivares Ruiz

## Slide 2: Diagrama Causa-Efecto
Se podrán identificar las actividades necesarias para lograr el cumplimiento total de los requerimientos establecidos en el alcance del proyecto
El diagrama de causa-efecto mejor conocido por “diagrama de pescado” , permite visualizar por un lado los efectos que se desean lograr y por el otro las causas para llegar a su efectivo cumplimiento

## Slide 5: Listas de Verificación
Presentan de forma resumida el estatus que presenta cada actividad de acuerdo a su cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto
Son importantes durante la fase de Control dentro del ciclo de vida del proyecto.

## Slide 6: Ejemplo
Id | Descripción | Estatus | Observaciones | Firma
5.2 | Plan de pruebas |  |  | 
 | Pruebas de validación | Aceptable |  | 
 | Pruebas de rendimiento | Muy Aceptable |  | 
 | Pruebas de almacenamiento | Poco Aceptable |  | 

## Slide 7: GESTION DE RIESGOS
Mapa Mental
Matriz de Riesgos

## Slide 8: Matriz de Riesgos
La administración de los riesgos involucra la identificación y evaluación de los posibles problemas o contratiempos que puedan ocurrir durante el desarrollo de cualquier proyecto para poder dar soluciones a tiempo y sin recurrir a la improvisación
Los riesgos en cualquier ámbito de aplicación no se pueden eliminar pero lo que si se puede lograr es reducirlos y estar preparados para que en el momento en el que se presenten y sea inevitable que se materialicen, se logre minimizar su impacto

## Slide 9: Procedimiento
En primer lugar se debe realizar un mapa mental, en el cuál se identificarán los riesgos que pudieran en determinado momento surgir a lo largo de las fases del ciclo de vida del desarrollo del sistema
Posteriormente se realiza el cálculo de cuantificación del riesgo, el cual se determina multiplicando la probabilidad de que suceda por el impacto que pueda tener dicho riesgo (Cálculo basado en el apartado de la Administración de los Riesgos por el autor Yamal Chamoun en su libro “Guía para la Administración Profesional de Proyectos”)

## Slide 10: Mapa Mental de Riesgos

## Slide 11: Procedimiento…
A partir de este mapa se elabora la matriz de riesgos , en la cual se describe el plan de acción para cada riesgo identificado
Riesgo | Posibles Respuestas | Plan de acción | Responsable
No cumplir con el plan del proyecto | Reducirlo: Realizar juntas para comparar lo planeado con el desempeño real | Programar reuniones cada semana con el equipo del proyecto | Encargados del proyecto
No terminar en el plazo establecido | Reducirlo: Volver a calendarizar las actividades y agilizar las que estén pendientes | Delimitar claramente el alcance del sistema y Ajustarse al plan del proyecto | Gerente del proyecto
Alta volatilidad de requerimientos | Reducirlo: Elaborar formatos de levantamiento de requerimientos en donde el usuario firme de conformidad en lo que ha solicitado | Programar entrevistas y cuestionarios Buscar estrategias para obtener la mayor información posible con el usuario | Encargados del proyecto

## Slide 12
Riesgo | Posibles Respuestas | Plan de acción | Responsable
Nuevos cambios de requerimientos | Asumirlo: Volver a realizar el análisis de la información y adaptar los nuevos requerimientos al diseño del sistema Rediseñar la Base de Datos | Programar nuevas reuniones para el análisis de los nuevos requerimientos | Encargados del proyecto Desarrolladores
Falta de dominio en el lenguaje de programación de los desarrolladores | Transferirlo: Contratar a un experto en el lenguaje de programación seleccionado | Calendarizar fechas para la capacitación de los desarrolladores | Patrocinador Gerente y Encargados del proyecto
Deserción de un miembro del equipo | Asumirlo: Buscar otro desarrollador con las mismas habilidades y nivel de conocimiento que los demás No incluir a nadie más | Contar con una lista de espera de desarrolladores Reasignación de actividades entre los miembros actuales | Gerente Encargados del proyecto