## Slide 1: Administración de Abastecimientos
MSI. Nancy A. Olivares Ruiz

## Slide 2: Objetivos
Optimizar la adquisición de bienes y servicios externos a la organización a cargo del proyecto
Herramienta a utilizar:
  Matriz de abastecimientos (ejemplo página 145)

## Slide 3: Factores a considerar…
Número de Contratos:
  ¿Cuánta participación y control requiere el Cliente?
  ¿Qué grado de riesgo está dispuesto a asumir o transferir el cliente?
Pocos Contratos | Muchos Contratos
La responsabilidad total recae en un solo proveedor | La responsabilidad total recae en el cliente
Menor control ejercido por el cliente | Mayor control ejercido por el cliente
Posible mayor costo | Posible menor costo
Menor administración por parte del cliente | Mayor administración por parte del cliente

## Slide 4: Factores a considerar…
Tipo de Contrato:
  ¿Está completa la información para contratar?
  ¿Qué grado de riesgo está dispuesto a asumir o transferir el cliente?
Precio Fijo | Precio Variable
Precio Fijo | Por Administración
Precio Alzado Importe Total | Costo directo más un porcentaje de indirectos
Menor riesgo para el cliente | Mayor riesgo para el cliente
Información completa | Información incompleta

## Slide 5: Factores a considerar…
Tipo de Contrato
  ¿Cómo administraremos los pagos?
  Están bien definidos los entregables?
Menos detalle-Menor Administración | Más detalle-Mayor Administración
Entregables Finales | Recursos Ejercidos (materiales, horas-hombre, herramientas)
Mayor compromiso con los objetivos por parte del proveedor | Menor compromiso con los objetivos por parte del proveedor
Menor riesgo para el cliente | Mayor riesgo para el cliente
Mayor riesgo para el proveedor | Menor riesgo para el proveedor

## Slide 6: Matriz de Abastecimientos
Permite cómo será contratado cada paquete de trabajo asegurando que todo el WBS estés cubierto
Incluye:
  WBS
  Paquetes de contratación
  Esquema de contratación
  Tipo de contrato
  Relación contractual
  Criterio de selección
  Forma de Pago
  Tipo de proveedor (interno/externo)
  Importe del contrato

## Slide 7: Matriz de Abastecimientos
  Anticipo aproximado
  Fecha planeada del concurso
  Fecha planeada de contratación
Desarrollo:
  Listar el WBS en la columna izquierda de la matriz
  Distribuir los paquetes de contratación en los encabezados de las columnas siguientes
  Marcar en las celdas qué trabajos se incluirán en cada paquete
  Determinar para cada paquete las modalidades contratación
Uso:
  Durante el desarrollo del Plan del proyecto y actualizarla a los largo del mismo.